Kwaliteitshandboek

La Casserai

## Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek bestaat uit drie onderdelen.

1. De planning van de realisatie en de test
2. De realisatie
3. De wijzigingen na de test

Maak gebruik van de onderstaande tabel om een planning van de realisatie en de test te maken.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie en test** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Van | Tot |
| ERD | Derman | 02-06-2019 | 23-06-2019 |
| Homepage | Derman | 02-06-2019 | 23-06-2019 |
| Roompage | Derman | 02-06-2019 | 23-06-2019 |
| Contactpage | Derman | 02-06-2019 | 23-06-2019 |
| Fosuser-Login | Derman | 02-06-2019 | 23-06-2019 |
| Crudpanels | Derman | 02-06-2019 | 23-06-2019 |
| Documents | Derman | 02-06-2019 | 23-06-2019 |
| BookingSystem | Derman | 02-06-2019 | 23-06-2019 |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om de realisatie te documenteren.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Klaar op | Opmerking |
| ERD | Derman | 23-06-2019 | Bezig geweest met brainstormen en schetsen gemaakt op basis van de al gemaakte ERD. |
| Homepage | Derman | 23-06-2019 | Een wireframe gemaakt waarop bootstrap is gebruikt. |
| Roompage | Derman | 23-06-2019 | Een wireframe gemaakt waarop bootstrap is gebruikt. |
| Contactpage | Derman | 23-06-2019 | Een wireframe gemaakt waarop bootstrap is gebruikt. |
| Fosuser-Login | Derman | 23-06-2019 | Door eerdere tutorials te volgen ging dit soepel, fosuser package toegevoegt en het opgezet. |
| Crudpanels | Derman | 23-06-2019 | Crudpanels gemakt op basis van de ERD. |
| Documenten | Derman | 23-06-2019 | Documenten gemaakt met behulp van de sjabloon die naar mij verwezen werd. |
| BookingSystem | Derman | 23-06-2019 | Het bookingssysteem is een pittig functio |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om te documenteren welke wijzigingen er na de test zijn

doorgevoerd.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijzigingen** | | | | |
| Naam bestand | Programmeur | Van | Tot | Wijziging |
| ERD | Derman | 17-06-2019 | 23-06-2019 | Paar entities aagenpast i.v.m. bootstrap etc. |
| Homepage | Derman | 17-06-2019 | 23-06-2019 | Styling helemaal opnieuw gemaakt omdat het eerste keer bagger uit zag. |
| Roompage | Derman | 17-06-2019 | 23-06-2019 | Styling helemaal opnieuw gemaakt omdat het eerste keer bagger uit zag. |
| Contactpage | Derman | 17-06-2019 | 23-06-2019 | Styling helemaal opnieuw gemaakt omdat het eerste keer bagger uit zag. |
| Fosuser-login | Derman | 17-06-2019 | 23-06-2019 | Fosuser sinds implementatie niet echt aangepast. |
| Crudpanels | Derman | 17-06-2019 | 23-06-2019 | Crudpanels sinds kort aangepast en moeten nog aangepast worden. |
| Documenten | Derman | 17-06-2019 | 23-06-2019 | Documenten worden niet meer aangepast na dat het afgerond is. |
| Bookingsystem | Derman | 17-06-2019 | 23-06-2019 | n.v.t |